## Slide 1: Application C# Gestion de cave a vin
Défense de TPI
Paola Costa, Si-Ca2a
Sous la supervision de C.Egger

## Slide 2: Déroulement
Buts et objectifs
Analyse et conception
Réalisation
  Problèmes rencontrés
  Erreurs restantes
Conclusion

## Slide 3: Buts et objectifs
Projet TPI
C# et MySQL
Clé en main
novice
Ajouter / retirer
Créer un PDF / imprimer
Rechercher / Trier
Afficher l’historique

## Slide 4: Analyse et conception
1 semaine
Pas de retard
Expérience

## Slide 5: Analyse et conception
Planification initiale
Planification définitive

## Slide 6: Réalisation
2 semaines
Estimations incorrectes
Tâches manquantes

## Slide 7: Réalisation
Planification définitive
Planification réelle

## Slide 8: Problèmes
Connaissances
  Connexion BDD
  Récupération de liste
  Gestion des fenêtres
Temps

## Slide 9: Erreurs
Fonctionnalités
  Rechercher par mot-clé
  Ajouter des bouteilles
Création de l’application
Non instinctif

## Slide 10: conclusion
Objectifs
  Presque remplis
++
  Connaissances techniques
--
  Visuel
Améliorations
  Rechercher
  Ajouter des bouteilles
  Authentification
  Suppression par sélection
  Gestion de l’ajout multiple
  Historique

## Slide 11: conclusion
Complexe
Challengeant
Intéressant
Fierté et déception
Continuer

## Slide 12: Questions ?